# Projektkontrakt

Detta avtal träffades den 2 februari 2024 mellan parterna David Challma, John Bueno och Mehmet Ayaz.

## Avtal

### Omfattningen av arbetet:

Parterna är överens om att samarbeta kring utvecklingen av databaskomponenten för projektet "Nackademiska Auktionsfrämjandet" enligt den angivna projektuppgiften.

### Ansvar:

Parterna ansvarar solidariskt för följande ärenden:

• Skapande av ER-diagram, utveckling av relationsmodeller och skapande av DDL-skript

• DML-skriptskapande för datainsättning och hantering av olika frågor

• Utveckla lagrade procedurer, vyer, triggers och hantering av händelser enligt projektkrav

### Tidslinje:

Projektet togs emot för att slutföras mellan 7 februari och 5 mars.

Projektets tidslinje är planerad enligt följande:

Utveckling av ER-diagram och relationsmodell: 9 februari 2024 till 14 februari 2024.

Skapande av DDL-skript: 14 februari 2024 till 20 februari 2024.

Skapande av DML-skript för datainfogning och hantering av frågor: 20 februari 2024 till 26 februari 2024.

Lagrade procedurer, visningar, utlösare och händelseutveckling: 25 februari 2024 till 5 mars 2024.

### Kommunikation:

Parterna är överens om att upprätthålla regelbunden kommunikation via utsedda kanaler såsom Discord, Zoom etc. för att diskutera framsteg, utmaningar och eventuella nödvändiga justeringar av planen. Alla medlemmar är överens om att eventuella meningsskiljaktigheter kommer att röstas om och majoritetsregeln kommer att tillämpas, medlemmarna samtycker också till att få all feedback (positiv och negativ) om prestationen under projektets gång.

### Leveranser:

Följande leveranser förväntas:

ER-diagram (.jpg eller .png-format).

Relationsdiagram (.mwb-format).

DDL-skript (.sql) för att skapa databas.

DML-skript (.sql) för initial datainfogning.

DML-skript för att hantera olika frågor.

Fil för lagrade procedurer.

Fil för visningar.

Fil för händelser.

Fil för rena SELECT-satser (om tillämpligt).

Triggers inkluderade i relationsmodellen med kod inkluderad i CREATE-skriptet.

### Namnkonvention:

Alla filer ska namnges enligt följande konvention: K2402\_<gruppnummer>\_<namn> (<version>).<filtillägg>

### Undantag:

Projektet exkluderar hantering av inloggning/autentisering, betalning, kundvagnsfunktioner och e-postsändningsfunktioner.

### Signaturer:

David Challma

John Bueno

Mehmet Ayaz